SAKURA OS 進捗ご報告(1 枚版)

さくら株式会社 秋元様 / 2026年5月10日 / 株式会社AIscratch 板澤

## 全体進捗:約 30% 完了

█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  30% 全 120 タスク中 26 完了

## 完成しているもの(本日時点で稼働可能)

- 業務基盤(認証 / RBAC / 多テナント分離 / 監査ログ)

- REPORT3(日報): 1 回入力で 5 系統反映、原子性保証 + 二重提出防止

- 見積 / 請求 / 入金 / 客先別売上(PDF・Excel 出力対応)

- 領収書・仕入先請求書・経費管理(モバイル + GPS)

- 工具 / 車両 / アルコールチェック / ヒヤリハット

- 安全書類 / 元請テンプレート / 各種マスタ

- ダッシュボード(KPI 4 + さくらししまる + 要対応アラート + 本日の稼働現場)

- ゲーミフィケーション:ポイント / ランキング / 報酬交換 / 6軸パワプロ風ステータス / 称号 12 種 / 特殊能力 8 種 / 称号獲得演出

- 公式マスコット「さくらししまる」全画面導入

## 次に進める内容

| 時期目安 | 内容 |
| --- | --- |
| 5月中旬 | 現場マップ画面(マリオ風 + 従業員配置) |
| 5月下旬 | ボスHPモニター + 幹部育成スキルツリー + 演出仕上げ |
| 6月 | TASK / スケジュール / 専用打刻 + 工事概況表(GAIKYO) |
| 7月 | 外部連携(LINE WORKS / マネーフォワード / Cloud Sign / Google Maps) |
| 8月以降 | バッジ画面・クエスト・AI 高度化、ロール別画面ガード、ファイル管理(Google ドライブ風) |

## 秋元様にご確認いただきたい 5 点

| # | 内容 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| A | 現場マップのステージ番号採番ルール(自動 / 手動 / ハイブリッド) | 🔵 高 |
| B | 従業員配置データの取得タイミング(日報ベース / 朝の予約 / 両方) | 🔵 高 |
| C | LINE WORKS / マネーフォワード / Cloud Sign / Google Maps の API キー入手調整 | 🟡 中 |
| D | AI 機能(Claude API)導入時の従業員説明・同意取得方針 | 🟡 中 |
| E | ヒアリングログ未回答項目(松竹梅 / 4-tier 分類 / 工事経歴書テンプレ 等) | 🟢 低 |

詳細は別資料(2026-05-10_progress-report.docx)にてご確認ください。